m MULTI ACCESORIOS

Informe de avance, operación y próximos pasos

Proyecto tienda online, administración, sincronización Bsale/Supabase y pagos

Resumen ejecutivo La tienda ya cuenta con una experiencia marketplace más completa, catálogo conectado a Supabase, enriquecimiento de imágenes, carrito/checkout, administración de pedidos y una primera integración local de Webpay en ambiente de prueba. La regla operativa definida es clara: Bsale no se modifica desde la tienda; la app trabaja sobre Supabase y Bsale queda como fuente de sincronización.

| Estado | Área | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Listo | Diseño público | Home, catálogo, detalle de producto, carrito y navegación fueron llevados a una estética marketplace más profesional en escritorio y móvil. |
| Listo | Catálogo | Categorías principales activas, incluyendo Vapers; productos reales desde Supabase, con imágenes principales y variantes con fallback cuando no hay match confiable. |
| Listo | Administración | Admin de productos, pedidos, descuentos y métricas adaptado a la nueva estética y preparado para revisar pedidos. |
| Local | Transacciones | Checkout local con métodos transferencia, pago al retirar, link de pago y Webpay en modo integración. Pendiente cerrar pruebas reales y push/deploy. |
| Local | Webpay | SDK Transbank agregado; endpoints de creación y confirmación implementados. El dinero real llegará al comercio configurado en Transbank cuando se usen credenciales productivas. |
| Pendiente | Producción | Credenciales productivas Webpay, datos bancarios definitivos, textos legales y prueba de flujo completo antes de habilitar pagos reales. |

# 1. Qué está funcionando hoy

Catálogo público con filtros por categorías, ordenamiento y navegación a ofertas, nuevos, más vendidos y marcas.

Diseño responsive de home, shop, carrito, detalle de producto y administración.

Detalle de producto con variantes, imagen principal, galería, estado de stock y barra móvil de compra.

Carrito con resumen, descuentos, datos de cliente y selección de entrega.

Sincronización Bsale -> Supabase para productos, precios y stock; no hay escritura hacia Bsale desde la tienda.

Flujo local de transacciones: el pedido guarda método/estado de pago, referencia y datos de entrega en Supabase.

# 2. Regla crítica: Bsale y Supabase

Regla acordada La tienda no debe descontar ni modificar stock directamente en Bsale. Bsale queda como sistema externo de referencia/sincronización. Supabase actúa como base operativa de la web: catálogo mostrado, pedidos, estados de pago, referencias y ajustes locales.

| Sistema | Rol | Qué se puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Bsale | Fuente externa de productos/precios/stock | Leer y sincronizar hacia Supabase. No modificar stock desde la tienda. |
| Supabase | Base de la tienda | Guardar productos, imágenes, variantes, pedidos, pagos y estados visibles en admin. |
| Vercel/Next.js | Aplicación web | Mostrar tienda, procesar checkout, iniciar pagos Webpay y registrar resultados. |
| Transbank/Webpay | Procesador de pago | Recibir pago del cliente y abonar al comercio contratado en Transbank. |

# 3. Manual corto para el administrador

## 3.1 Revisión de productos

Entrar al panel de administración.

Abrir Productos para revisar nombre, precio, categoría, stock visible e imágenes.

Si un producto no tiene imagen confiable, mantener fallback o subir una imagen manual.

Evitar editar stock manualmente si se está usando Bsale como fuente de verdad, salvo corrección puntual autorizada.

## 3.2 Revisión de pedidos

Entrar a Pedidos.

Revisar cliente, teléfono, correo, tipo de entrega y productos solicitados.

Revisar el bloque de pago: método, estado y referencia.

Para transferencia o link de pago, confirmar comprobante antes de preparar despacho.

Para Webpay, considerar pagado solo cuando el estado indique Pagado/Webpay aprobado.

## 3.3 Operación de pagos manuales

| Método | Cómo se usa | Acción del administrador |
| --- | --- | --- |
| Transferencia | Cliente confirma pedido y recibe instrucciones. | Esperar comprobante, validar monto/referencia y preparar pedido. |
| Pago al retirar | Cliente reserva y paga en tienda. | Apartar pedido si corresponde y cobrar al entregar. |
| Link de pago | Cliente solicita link manual. | Enviar link por WhatsApp/teléfono registrado y marcar pagado tras confirmación. |
| Webpay | Cliente paga en Transbank. | Revisar estado aprobado en admin; no preparar si aparece fallido o pendiente. |

# 4. Webpay: estado actual y qué falta

Implementado localmente el SDK oficial transbank-sdk.

Implementado endpoint para crear transacción Webpay y redirigir al cliente.

Implementado endpoint de retorno para confirmar token_ws con Transbank.

Si Webpay aprueba, el pedido queda como pagado y se descuenta stock local en Supabase.

En ambiente de integración no se mueve dinero real; se usan credenciales y tarjetas de prueba.

A quién llega el dinero En producción, el dinero llega al comercio asociado al código de comercio Webpay configurado en Transbank. Debe ser el contrato de Multi Accesorios SpA y la cuenta bancaria registrada en Transbank. La app no decide la cuenta de abono.

| Falta | Responsable sugerido | Observación |
| --- | --- | --- |
| Contrato/credenciales Webpay productivas | Administración/contador/representante legal | Solicitar o confirmar comercio productivo en Transbank. |
| Variables de entorno | Desarrollo | WEBPAY_ENV, WEBPAY_COMMERCE_CODE, WEBPAY_API_KEY y NEXT_PUBLIC_APP_URL. |
| Pruebas con tarjetas de integración | Desarrollo + administración | Compra aprobada, rechazada, cancelada y retorno correcto. |
| Políticas visibles | Administración | Cambios/devoluciones, privacidad, despacho, términos y contacto. |
| Conciliación diaria | Administración | Comparar pedidos pagados en Supabase con abonos/reportes Transbank. |

# 5. Detallitos pendientes antes de producción

| Estado | Área | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | Legal/operación | Agregar textos formales de términos, privacidad, cambios/devoluciones, política de despacho y retiro en tienda. |
| Pendiente | Pagos | Completar datos bancarios definitivos para transferencia y credenciales productivas Webpay. |
| Pendiente | QA móvil | Probar en iPhone/Android reales: carrusel, checkout, teclado, scroll, botones fijos y carga de imágenes. |
| Pendiente | Pedidos | Definir estados finales: pendiente, pagado, preparado, entregado, cancelado, devuelto. |
| Pendiente | Emails/WhatsApp | Automatizar confirmación al cliente y alerta interna cuando entra pedido o pago aprobado. |
| Pendiente | Deploy | Subir cambios locales de transacciones/Webpay, validar build Vercel y probar con URL pública. |

# 6. Checklist de salida a producción

Build de Vercel sin errores y variables de entorno cargadas.

Supabase actualizado con esquema de pagos y pedidos.

Webpay probado con flujo aprobado, rechazado y cancelado.

Pedido Webpay aprobado limpia carrito y aparece como pagado en admin.

Pedido manual aparece con referencia y método correcto.

Stock local no queda negativo tras pruebas.

Bsale sigue sin recibir modificaciones desde la tienda.

Administrador sabe revisar pedidos y pagos antes de preparar entrega.

# 7. Glosario breve

| Concepto | Significado |
| --- | --- |
| Supabase | Base de datos de la tienda online. |
| Bsale | Sistema externo de inventario/venta usado como fuente de sincronización. |
| Webpay | Pasarela de pago de Transbank para tarjetas y Redcompra. |
| paymentStatus | Estado interno del pago: pendiente, pagado, fallido, link pendiente, etc. |
| Referencia | Código visible para ubicar operación/pedido, útil en transferencia o conciliación. |

Recomendación final Antes de habilitar pagos reales, hacer una prueba acompañada con el administrador: crear pedido, pagar en Webpay integración, revisar admin, revisar Supabase y confirmar que el pedido queda claro para preparar entrega.